-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

วันอังคาร  ที่ 29  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

**************************************

ผู้มาประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ- | สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายธีรยุทธ์ | มีเพ็งจันทร์ | ประธานสภา อบต.น้ำหัก | ธีรยุทธ์ มีเพ็งจันทร์ |  |
| 2 | นายวิสุทธิ์ | ยั่งยืน | รองประธานสภา อบต.น้ำหัก | วิสุทธิ์ ยั่งยืน |  |
| 3 | นายสิทธิพร | ไกรวงศ์ | เลขานุการสภา อบต.น้ำหัก | สิทธิพร ไกรวงศ์ |  |
| 4 | นายยุทธนา | อินหว่าง | สมาชิกสภา อบต.น้ำหักหมู่ที่ 2 | ยุทธนา อินหว่าง |  |
| 5 | นายวิชัยยัน | เต็มบางงอน | สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ 3 | วิชัยยัน เต็มบางงอน |  |
| 6 | นายศราวุฒิ | ชวาลิต | สมาชิกสภา อบต.น้ำหักหมู่ที่ 3 | ศราวุฒิ ชวาลิต |  |
| 7 | นายสมพงค์ | ราชวงค์ | สมาชิกสภาอบต.น้ำหัก หมู่ที่ 4 | สมพงค์ ราชวงค์ |  |
| 8 | นางอำไพ | สุพัฒน์แก้ว | สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ 4 | อำไพ สุพัฒน์แก้ว |  |
| 9 | นางปรีดา | สอนทอง | สมาชิกสภา อบต.น้ำหักหมู่ที่ 5 | ปรีดา สอนทอง |  |
| 10 | นายนิยม | พืชผล | สมาชิกสภา อบต.น้ำหักหมู่ที่ 6 | นิยม พืชผล |  |
| 11 | นายชวน | จันทร์ปาน | สมาชิกสภา อบต.น้ำหักหมู่ที่ 6 | ชวน จันทร์ปาน |  |
| 12 | นายชัยรัตน์ | สงฆ์รักษ์ | สมาชิกสภา อบต.น้ำหักหมู่ที่ 7 | ชัยรัตน์ สงฆ์รักษ์ |  |
| 13 | นายชาตรี | เพชรศรี | สมาชิกสภา อบต.น้ำหักหมู่ที่ 7 | ชาตรี เพชรศรี |  |
| 14 | นายชำนิ | ศักดา | สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ 8 | ขำนิ ศักดา |  |
| 15 | นายเพลิน | มากบุญ | สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ 9 | เพลิน มากบุญ |  |
| 16 | นายธานิตสรณ์ | ศักดา | สมาชิกสภา อบต.น้ำหักหมู่ที่ 10 | ธานิตสรณ์ ศักดา |  |
| 17 | นายชัยณรงค์ | พัฒน์มาศ | สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ 10 | ชัยณรงค์ พัฒน์มาศ |  |
| 18 | นายกรวิทย์ | สิทธิชู | สมาชิกสภา อบต.น้ำหักหมู่ที่ 11 | กรวิทย์ สิทธิชู |  |

ผู้ลาประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ- | สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายวัชรินทร์ | แก้วพิชัย | สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ 2 |  |  |
| 2 | นายกิตติพงษ์ | คงแก้ว | สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ 9 |  |  |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ- | สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายวิษณุ | นวลศรี | นายก อบต.น้ำหัก | วิษณุ นวลศรี |  |
| 2 | นายสมศักดิ์ | รักทอง | รองนายก อบต.น้ำหัก | สมศักดิ์ รักทอง |  |
| 3 | นางสาวอมรรัตน์ | ขีดเรือง | รองนายก อบต.น้ำหัก | อมรรัตน์ ขีดเรือง |  |
| 4 | นายธวัชชัย | เขียวคล้าย | เลขานุการนายก อบต.น้ำหัก | ธวัชชัย เขียวคล้าย |  |
| 5 | นางสาวสุภิดา | ไกรวงค์ | หัวหน้าสำนักปลัด อบต.น้ำหัก | สุภิดา ไกรวงค์ |  |
| 6 | นางสาวอุส่าห์ | แป้นประจุน | ผู้อำนวยการกองคลัง | อุสาห์ แป้นประจุน |  |
| 7 | นางสาวรังษิมา | พัฒนราช | นักวิชาการศึกษา | รังษิมา พัฒนราช |  |
| 8 | นางสาวสุธาทิพย์ | เกลี้ยงกลม | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | สุธาทิพย์ เกลี้ยงกลม |  |

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

เมื่อถึงเวลาประชุมนายธีรยุทธ์ มีเพ็งจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในวันนี้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม ประธานได้ตรวจนับองค์ประชุม และเมื่อครบองค์ประชุมจึงได้กล่าวเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภาฯ	- การเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4

ประจำปี พ.ศ.2563  ตั้งแต่วันที่ 16-30  ธันวาคม  2563

ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ

ประธานสภาฯ	ตามสำเนารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจแล้ว ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมตรงไหนบ้างครับ

ที่ประชุม	-รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 9  พฤศจิกายน 2563 และแก้ไขตามที่เสนอ

รับรองรายงานการประชุม		จำนวน	16 เสียง

ไม่รับรองรายงานการประชุม	จำนวน   0  เสียง

งดออกเสียง			จำนวน	 2  เสียง (ประธานสภา, เลขานุการสภา)

ระเบียบวาระที่ 3	กระทู้ถาม

ประธานสภาฯ	-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4		เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5		เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 พิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(ครั้งที่ 2)

ประธานสภาฯ	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)                   พ.ศ. 2561 “ข้อ89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไปทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”

ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายวิษณุ  นวลศรี	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสำหรับวันนี้จะเป็นการ

(นายก อบต.น้ำหัก)	ขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนตำบลน้ำหัก ในการใช้น้ำประปา เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด ชำรุดเสียหายสนิมกัดแตกส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้น้ำ  จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาดตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  งบประมาณ 499,700 บาท

- โดยดำเนินการย้ายหอถังสูงพร้อมติดตั้งระบบประปาทรงถ้วยเชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. และก่อสร้างฐานรากติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม  รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบต.น้ำหัก กำหนด

ประธานสภาฯ	ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด ชี้แจงถึงปัญหาความเดือดร้อนเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบ

นายชัยรัตน์  สงฆ์รักษ์	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชัยรัตน์  สงฆ์รักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด  สืบเนื่องจากระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 หอถังประปาเกิดความชำรุดจากการใช้งานเป็นเวลานาน ทำให้สนิมเกาะกินทำให้รั่วไม่สามารถเก็บน้ำไว้ได้จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างใหม่

ประธานสภาฯ	ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาดตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  งบประมาณ 499,700 บาท

มติที่ประชุม	มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน       วังสวาดตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 499,700 บาท

อนุมัติ		จำนวน	16 เสียง

ไม่อนุมัติ		จำนวน   0  เสียง

งดออกเสียง	จำนวน	 2  เสียง (ประธานสภา,เลขานุการสภา)

ประธานสภาฯ	5.2 พิจารณาการขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563

- ขอเชิญทางผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิษณุ นวลศรี			ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (นายก อบต.น้ำหัก) 		(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะขออนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

กระผมในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว             พ.ศ.2563 สามวาระรวด

วาระที่ 1 ขั้นรับหลักกากร

วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ

วาระที่ 3 ขั้นลงมติ

มติที่ประชุม			เห็นด้วยตามที่ผู้บริหารเสนอ

นายวิษณุ นวลศรี			เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสำหรับร่างข้อบัญญัติ

(นายก อบต.น้ำหัก) 		ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 มีหลักการ และเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว

เหตุผล

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสัตว์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ สมควรกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์จึงตราข้อบัญญัตินี้

ประธานสภาฯ	ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563

มติที่ประชุม	รับหลักการ		จำนวน	  16    เสียง

ไม่รับหลักการ		จำนวน     0   เสียง

งดออกเสียง		จำนวน	   2    เสียง (รองประธานสภา, เลขานุการสภา)

ประธานสภาฯ	ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบครับ

นางสาวรังษิมา พัฒนราช		เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิชั้นนางสาว(นักวิชาการศึกษา)		รังษิมา พัฒนราช ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖3 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำหัก และนายอำเภอคีรีรัฐนิคม จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖3 ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้

“การเลี้ยงสุนัขและแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัขและแมว ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงหรือสถานที่อื่นใด

“การปล่อยสุนัขและแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัขและแมวในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัขและแมว

“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่น ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ ที่มีพื้นที่ติดกันเป็นพื้นที่เดียว

“เจ้าของสุนัขและแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัขและแมว           ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัขและแมวด้วย

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ

ประชาชนในท้องถิ่น หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขและแมว ให้พื้นที่ในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว

(๑) ให้พื้นที่ของสถานที่ราชการ โรงเรียน วัด เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวโดยเด็ดขาด

(๒) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวเกินจำนวนที่กำหนด ดังนี้

(๒.๑) เขตพื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก เป็นเขตห้ามเลี้ยงสุนัขเกินจำนวนหนึ่งตัวต่อคน

(๒.๒) เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก เป็นเขตห้ามเลี้ยงเกินจำนวนหนึ่งตัวต่อคน กรณีที่ต้องการเลี้ยงเกินกว่าจำนวนที่กำหนดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

(๓) ให้พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ทั้งหมดเป็นเขตที่การเลี้ยง หรือปล่อยสุนัขและแมวต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังนี้

(๓.๑) การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว

(๓.๑.๑) ให้เจ้าของสุนัขและแมวดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวทุกตัว ที่อยู่ในครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก และรับบัตรประจำตัวสุนัขและแมว หรือสัญลักษณ์หรือวิธีการอื่นใดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก กำหนด

(๓.๑.๒) หากเจ้าของสุนัขและแมวต้องการมอบ สละการครอบครอง หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่นต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหักภายในสิบห้าวันทำการ

(๓.๑.๓) ในกรณีที่มีสุนัขและแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัขและแมวดำเนินการ ขึ้นทะเบียนภายในสิบห้าวันทำการและสุนัขและแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

(๓.๑.๔) กรณีที่เจ้าของนำสุนัขและแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขต องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหักโดยถาวร หรือสุนัขและแมวที่อยู่ในครอบครองตาย เจ้าของสุนัขและแมวต้องดำเนินการแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ทราบภายในหนึ่งวัน (วันเวลาราชการ)

(3.1.5) กรณีแรงงานต่างด้าวหรือบุคคลต่างพื้นที่มาทำงานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก สละการครอบครองสุนัขและแมว  เจ้าของบ้านที่จ้างคนงานข้างต้นจะต้องรับผิดชอบสุนัขและแมวนั้น

(๓.๒) การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

(๓.๒.๑) เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดการให้สุนัขและแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีน จากสัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัขและแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือนและได้รับ การฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน

(๓.๒.๒) หากเจ้าของสุนัขและแมวพบเห็นอาการหรือสงสัยว่าสุนัขและแมว ในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัขและแมวไว้และแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค

(๓.๒.๓) ในกรณีเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตามประกาศ           เขตกำหนดโรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัขและแมวทำการควบคุมสุนัขและแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยง จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ

(๓.๓) การควบคุมด้านสุขลักษณะสถานที่เลี้ยง ให้เจ้าของสุนัขและแมวดำเนินการ ดังนี้

(๓.๓.๑) จัดสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมวให้เหมาะสมและดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ

(๓.๓.๒) ควบคุมดูแลสุนัขและแมวมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

(๓.๔) การควบคุมเมื่อสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้เจ้าของสุนัข และแมวดำเนินการ ดังนี้

(๓.๔.๑) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย          ว่าด้วยการสาธารณสุข เมื่อนำสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของสุนัขและแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจำตัวสุนัขและแมวและต้องมีการควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น

(๓.๔.๒) ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัขและแมวในสถานที่ หรือทางสาธารณะหรือสถานที่อื่นใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที

ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบหรือได้รับแจ้งว่ามีสุนัขและแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน หรือสัตว์อื่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการ ตามที่เห็นสมควรได้

ข้อ ๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดไว้

ประธานสภาฯ 	ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ขอเชิญครับ

นายวิสุทธิ์  ยั่งยืน	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย

(สมาชิกสภา หมู่ที่ 1)	วิสุทธิ์  ยั่งยืน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 บ้านวัดน้ำหัก อยากให้มี การควบคุมการเลี้ยงสุนัข และแมวของแรงงานต่างด้าว หากมีการเลี้ยงต้อง ให้มีผู้รับผิดชอบหากแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศตนเอง

นายสมพงค์  ราชวงค์	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย

(สมาชิกสภา หมู่ที่ 4)	สมพงค์  ราชวงค์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 บ้านมาดปัก อยากให้มีการคุมกำเนิดมากกว่าการฉีดวัคซีนและสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เลี้ยง

ประธานสภาฯ	เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอความเห็นเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ท่านใดเห็นสมควรให้ร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 โปรดยกมือ

มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 ในวาระที่ 2 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นชอบ		จำนวน	16 เสียง

ไม่เห็นชอบ	จำนวน   0  เสียง

งดออกเสียง	จำนวน	 2  เสียง (ประธานสภา,เลขานุการสภา)

ประธานสภาฯ	ตามที่สภาได้มีมติที่ประชุมให้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 นั้น ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาลงมติว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 โดยไม่มีการอภิปรายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52

มติที่ประชุม	มีมติให้เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นชอบ		จำนวน	16 เสียง

ไม่เห็นชอบ	จำนวน   0  เสียง

งดออกเสียง	จำนวน	 2  เสียง (ประธานสภา,เลขานุการสภา)

ประธานสภาฯ	5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขต

พื้นที่ป่า

ขอเชิญทางผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิษณุ  นวลศรี		มอบหมายให้นางสาวสุภิดา ไกรวงค์  ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงรายละเอียด

(นายก อบต.น้ำหัก)		ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวสุภิดา  ไกรวงค์		เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามหนังสือจังหวัด(หัวหน้าสำนักปลัด)		สุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0023.3/ว 8104 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอความ

อนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า โดยสำนักงาน กสทช.กำหนดดำเนินการโครงการจัดให้มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ที่สำนักงาน กสทช. จะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งพื้นที่ดำเนินการโครงการการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก  จำนวน 7  จุด ดังต่อไปนี้

จุดที่ 1 Wifi-หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 วัดน้ำหัก

จุดที่ 2 Wifi-หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ปากพาย

จุดที่ 3 Wifi-หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 น้ำหัก

จุดที่ 4 Wifi-หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 มาศปัก

จุดที่ 5 Wifi-หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 วังสวาด

จุดที่ 6 Wifi-หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 หวายหนิม

จุดที่ 7 Wifi-หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 วังถ้ำ

ประธานสภาฯ	ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า

มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า

เห็นชอบ		จำนวน	14 เสียง

ไม่เห็นชอบ	จำนวน   2  เสียง

งดออกเสียง	จำนวน	 2  เสียง (ประธานสภา,เลขานุการสภา)

ระเบียบวาระที่ 6		เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ		รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2563

ขอเชิญผู้บริหารรายงานให้ที่ประชุมทราบ

นายวิษณุ  นวลศรี		เป็นการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ดำเนินการใน

(นายก อบต.น้ำหัก)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งโครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะดำเนินการติดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และข้อ 14 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 และข้อ 13 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรายละเอียดต่างๆ มอบหมายให้ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานให้ที่ประชุมทราบ

จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ อนุมัติ |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 11 | 836,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 24 | 42,572,800 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2 | 110,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 37 | 1,460,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 45,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย | 1 | 100,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2 | 60,000 |
| รวม | 79 | 45,,183,800 |

จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 5 | 240,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 4 | 2,244,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 | 10,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 20 | 1,083,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 15,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย | 0 | 0 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2 | 60,000 |
| รวม | 33 | 3,652,000 |

11

สรุปรายละเอียดโครงการที่ดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งในปี 2563 |
| 2 | โครงการจัดงานรัฐพิธี | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 45,250.00 | 4,750.00 | แล้วเสร็จ |
| 3 | โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 16,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000.00 | แล้วเสร็จ |
| 4 | โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
| 5 | โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลต่าง ๆ | 100,000.00 | 0 | 40,000.00 | 0 | 58,152.00 | 1,848.00 | แล้วเสร็จ |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก | 20,000.00 | 10,000.00 | 0 | 0 | 30,000.00 | 0 | แล้วเสร็จ |
| 7 | โครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ รัชกาลที่10 | 30,000.00 | 0 | 19,200.00 | 0 | 0 | 10,800.00 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
| 8 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงาน | 150,000.00 | 0 | 150,000.00 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
| 9 | โครงการอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเข้มแข็งภายในองค์กร | 70,000.00 | 0 | 70,000.00 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
| 10 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 220,000.00 | 0 | 0 | 0 | 215,068.00 | 4,932.00 | แล้วเสร็จ |
| 11 | โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนภักดี (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 บ้านหวายหนิม ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 767,000.00 | 0 | 765,800.00 | 0 | 0 | 1,200.00 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากแก้ไขโครงการเป็นก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วดำเนินการโครงการอื่นแทน |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยคลองกุล (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 บ้านคลองตุย ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 745,000.00 | 0 | 0 | 745,000.00 | 0 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะเร็ต (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1,4 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | 0 | 485,000.00 | 0 | 0 | 483,000.00 | 2,000.00 | แล้วเสร็จ |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในทอน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 10 บ้านหวายหนิม ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 0 | 493,000.00 | 0 | 0 | 489,000.00 | 4,000.00 | แล้วเสร็จ |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนภักดี (ช่วงที่ 2) บ้านหวายหนิม หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | 0 | 765,800.00 | 0 | 545,600.00 | 0 | 220,200.00 | แล้วเสร็จ |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยประปา (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 981,000.00 | 0 | 978,000.00 | 0 | 0 | 3,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้โอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการอื่น ม.1,4 และ ม.10 |
| 7 | โครงการบุกเบิกถนนซอยครูนที หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | 876,000.00 | 0 | 0 | 514,500.00 | 0 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 8 | โครงการบุกเบิกถนนสายน้ำผุด-ควนเลียบหมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 336,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากปัญหาการอุทิศที่ดิน |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนนซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 418,900.00 | 0 | 0 | 0 | 406,537.73 | 12,362.27 | แล้วเสร็จ |
| 10 | โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาภูเขา บ้านนายเขิน–หัวสะพานคลองตุย หมู่ที่ 9 บ้านหินลาด ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 72,000.00 | 0 | 0 | 0 | 71,000.00 | 1,000.00 | แล้วเสร็จ |
| 11 | โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาภูเขาสายบางแห้ง–สามแยกบ้านนายธวัช หมู่ที่ 9 บ้านหินลาด ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 496,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากพื้นที่ปรับปรุงติดเขตป่าไม้ |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะเร็ต ช่วงที่ 2 | 494,000.00 (เงินสะสม) | 0 | 0 | 0 | 493,000 | 1,000 | แล้วเสร็จ |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเหน-ควนเคียน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก | 494,000.00 (เงินสะสม) | 0 | 0 | 0 | 492,000 | 2,000 | แล้วเสร็จ |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองตุย หมู่ที่ 5,8 ตำบลน้ำหัก | 2,622,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2,626,000 | 0 | แล้วเสร็จ |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย ณรินทร์ นาคคง -บ้างนางนิภาพร ไกรวงค์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านมาดปัก | 497,000 (เงินสะสม) | 0 | 0 | 0 | 495,000 | 2,000 | แล้วเสร็จ |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนิพนธ์-บ้านนายสุวิทย์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 บ้านน้ำตกคลองพาย | 494,000.00 (เงินสะสม) | 0 | 0 | 0 | 493,000 | 1,000 | แล้วเสร็จ |
| 17 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนสายหลักหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านวังถ้ำ ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 400,000.00 | 0 | 0 | 0 | 399,766.30 | 233.7 | แล้วเสร็จ |
| 18 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สามแยกปั้มตาผิน – ซอยต้นแคร์ หมู่ที่ 4 บ้านมาดปัก ตำบลน้ำหัก อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 400,000.00 | 0 | 0 | 0 | 393,974.27 | 6,025.73 | แล้วเสร็จ |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังสวาด ซอยพัฒนา 4 หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด | 464,000 (เงินสะสม) | 0 | 0 | 413,000 | 413,000 | 51,000 | แล้วเสร็จ |
| 20 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางลาดชันถนนสายหัวสะพานคลองพาย หมู่ที่ 11 บ้านวังถ้ำ-ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านน้ำตกคลองพาย | 1,051,000 (เงินสะสม) | 0 | 0 | 630,000 | 0 | 421,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 21 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านปากพาย | 7,512,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 0 | 0 | 6,413,300 (8 งวด) | 3,379,625.00 (4 งวด) | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 22 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก | 7,495,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 0 | 0 | 6,447,505.76 (8 งวด) | 4,777,755.76 4 งวด | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 23 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายซอยประปา ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 3 หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก | 5,146,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 0 | 0 | 5,085,000 | 5,085,000 | 61,000 | แล้วเสร็จ |
| 24 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีตสายหลักหมู่บ้าน (สายทางวังถ้ำ-แหลมยาง) หมู่ที่ 11 บ้านวังถ้ำ | 9,069,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 0 | 0 | 8,879,000 | 8,879,000 | 190,000 | แล้วเสร็จ |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 96,400.00 | 3,600.00 | แล้วเสร็จ |
| 2 | โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,000,000.00 | 52,200.00 | 0 | 0 | 5,052,200.00 | 0 | แล้วเสร็จ |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 950,000.00 | 0 | 0 | 0 | 928,800.00 | 21,200.00 | แล้วเสร็จ |
| 3 | สมทบงบประมาณสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | 200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 200,000.00 | 0 | แล้วเสร็จ |
| 4 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 99,972.00 | 28 | แล้วเสร็จ |
| 5 | โครงการกีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | 5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
| 6 | โครงการค่ายปฐมวัย | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
| 7 | โครงการพลังมือน้อยลดโลกร้อน | 7,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
| 9 | โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย | 3,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
| 10 | โครงการแม่ในดวงใจ ดวงใจแม่ | 1,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
| 11 | โครงการวันสำคัญ | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
| 12 | โครงการวิถีไทย วิถีพุทธ | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | โครงการกินเป็น ลืมป่วย | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
| 22 | โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติซ้ำและโรคอุบัติใหม่ | 0 | 23,000.00 | 0 | 0 | 22,976.00 | 24.00 | แล้วเสร็จ |
| 23 | โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า | 15,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
| 24 | โครงการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 9,006.00 | 994 | แล้วเสร็จ |
| 25 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง | 120,000.00 | 0 | 35,000.00 | 0 | 17,658.00 | 67,342.00 | แล้วเสร็จ |
| 26 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานฯ | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 | 52,966.00 | 27,034.00 | แล้วเสร็จ |
| 27 | โครงการปลูกฝังความดี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจธรรมะ | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | 14,300.00 | 5,700.00 | แล้วเสร็จ |
| 28 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 15,000.00 | 0 | 2,000.00 | 0 | 11,360.00 | 1,640.00 | แล้วเสร็จ |
| 29 | โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง | 15,000.00 | 0 | 15,000.00 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางร่างกายและจิตใจวัยสูงอายุ | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
| 31 | โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอคีรีรัฐนิคม | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
| 32 | โครงการพาน้องทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
| 33 | โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีน้ำหักคัพ | 300,000.00 | 0 | 300,000.00 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
| 34 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนอำเภอคีรีรัฐนิคม ประจำปี 2563 | 450,000.00 | 0 | 450,000.00 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
| 35 | โครงการพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 | 59,365.00 | 635.00 | แล้วเสร็จ |
| 36 | โครงการก่อสร้างโรงเรือนเก็บขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง | 0 | 35,000.00 | 0 | 0 | 30,000.00 | 5,000.00 | แล้วเสร็จ |
| 37 | อุดหนุนโรงเรียนวัดน้ำหักสำหรับค่าอาหารกลางวัน | 620,000.00 | 0 | 0 | 0 | 568,340.00 | 54,660.00 | แล้วเสร็จ |

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 30,000.00 | 0 | แล้วเสร็จ |
| 2 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิปัญญาวิถีชุมชน | 15,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 100,000.00 | 0 | 0 | 73,836.00 | 26,164.00 | แล้วเสร็จ |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
| 2 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |

22

ประธานสภาฯ		ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีผมถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ประชุม		รับทราบ

ประธานสภาฯ		ไม่ทราบว่ามีสมาชิสภาท่านใดมีเรื่องจะปรึกษาหารือเพิ่มเติมหรือไม่ขอเชิญครับ

นายยุทธนา อินหว่าง		ผมอยากทราบรายละเอียดของการต่อระบบประปาขนาดใหญ่มากของ หมู่ที่ 2 บ้านปากพาย ซึ่งชาวบ้านได้แจ้งว่าบางจุดไม่ถึง ไม่ทราบว่ารายละเอียดเป็นยังไงครับ

นายวิษณุ  นวลศรี		- ในเรื่องของระบบประปาของหมู่ที่ 2 บ้านปากพายนั้น ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการ(นายก อบต.น้ำหัก) 		ก่อสร้างยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าจะถึงหรือไม่ถึงตรงไหนบ้าง

- เรื่องถนนชำรุดเสียหายตอนนี้กำลังดำเนินการสำรวจและจะซ่อมแซมทันที

ประธานสภาฯ		ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องจะสอบถามอีกหรือไม่หากไม่มีผมขอ

ปิดการประชุมสำหรับวันนี้

ปิดประชุมเวลา  15.30   น.

ลงชื่อ                          ผู้บันทึกรายงานการประชุม

( นายสิทธิพร ไกรวงศ์ )

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 29  ธันวาคม  2563 แล้วเห็นว่าถูกต้อง

ลงชื่อ		  	  กรรมการตรวจรายงานการประชุม

( นายสมพงค์  ราชวงค์ )

ลงชื่อ 			 กรรมการตรวจรายงานการประชุม

( นายชัยรัตน์  สงฆ์รักษ์ )

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  2563 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564  (ครั้งที่ 1 )  เมื่อวันที่        กุมภาพันธ์ 2564

ลงชื่อ			     ผู้รับรองรายงานการประชุม

( นายธีรยุทธ์ มีเพ็งจันทร์ )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก